SITEFLOW

Rapport- og kvalitetsstyringssystem

for byggeprosjekter

PC | Mobil | Nettbrett

Offline-first | Bildekomprimering | GPS-tagging | Entrepriseflyt

Februar 2026 – Versjon 1.2

1. Prosjektsammendrag

Dette dokumentet beskriver arkitektur, teknologivalg og implementeringsplan for SiteFlow – et komplett rapport- og kvalitetsstyringssystem for byggeprosjekter. Systemet skal fungere på PC, mobil og nettbrett med offline-støtte, bildekomprimering, GPS-tagging og entreprisearbeidsflyt.

1.1 Kjerneegenskaper

- Dynamisk rapportbygger på PC med drag-and-drop av 10–15 objekttyper

- Mobil-app for feltarbeid med kamera, GPS-tagging og bildekomprimering (300–400 KB)

- Prosjektstruktur med unike prosjektnummer, entrepriser og mappestruktur

- To dokumenttyper: Sjekklister og Oppgaver

- Entrepriseflyt: oppretter-/svar-funksjon med sending mellom entrepriser

- Tegningsadministrasjon med lokasjonstilknytning

- Avansert sortering og filtrering på tvers av alle data

2. Anbefalt teknologistakk

Anbefalingen er basert på SiteFlows krav om flerplattform, offline-støtte, bildehåndtering, entrepriseflyt og fremtidig skalerbarhet.

2.1 Oversikt

| Lag | Teknologi | Begrunnelse |
| --- | --- | --- |
| Frontend (mobil/nettbrett) | React Native + Expo | Felles kodebase for iOS og Android. Tilgang til kamera, GPS, filsystem. |
| Frontend (PC) | React (Next.js) | Deler komponenter med mobil-appen. Drag-and-drop rapportbygger. |
| Backend API | Node.js + Express/Fastify | JavaScript/TypeScript hele veien. REST eller tRPC. |
| Database (server) | PostgreSQL | Robust, gratis, støtter JSON og geografiske spørringer (PostGIS). |
| Database (lokal/offline) | SQLite via expo-sqlite | Offline-first. Synkroniserer med server når nett er tilgjengelig. |
| Fillagring | S3-kompatibel (MinIO / AWS S3) | Skalerbar lagring av bilder og dokumenter. |
| Autentisering | Auth.js / Clerk | Rollebasert tilgang. SSO-støtte for større organisasjoner. |
| Bildekomprimering | expo-image-manipulator | Komprimerer bilder til 300–400 KB på enheten før opplasting. |
| GPS/Geolokasjon | expo-location | GPS-koordinater på bilder. Kan deaktiveres per kontekst. |
| PDF-generering | react-pdf / Puppeteer | Eksportering av rapporter til PDF for deling. |

2.2 Hvorfor denne stakken?

Felles språk: TypeScript brukes i hele systemet – frontend, backend og database-migreringer. Dette reduserer kompleksitet og gjør det enklere å vedlikeholde.

Offline-first: SQLite på enheten sikrer at feltarbeidere kan jobbe uten nett. Data synkroniseres automatisk når tilkobling er tilgjengelig.

Skalerbart: PostgreSQL + S3 håndterer store datamengder. Arkitekturen støtter fremtidige utvidelser som AI-analyse, dashboards og integrasjoner.

Kostnadseffektivt: Hele stakken er basert på åpen kildekode. Ingen lisenskostnader. Kan hostes på egne servere eller i skyen.

3. Datamodell

3.1 Kjernetabeller

| Tabell | Nøkkelfelt | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| projects | id, project_number (unik), name, created_by, created_at | Prosjekter med unikt prosjektnummer og navn. |
| enterprises | id, project_id, name, contractor, type, contact_info | Entrepriser/kontrakter innenfor et prosjekt. |
| drawings | id, project_id, name, file_url, version, uploaded_at | Tegninger tilknyttet prosjekt. Versjonering. |
| report_templates | id, name, object_layout (JSON), type | Maler bygget med drag-and-drop på PC. |
| report_objects | id, template_id, object_type, position, config (JSON) | Individuelle objekter i en mal med konfigurasjon. |
| checklists | id, project_id, template_id, creator_enterprise_id, responder_enterprise_id, drawing_id, created_by, location, status, sent_at, responded_at | Sjekklister med oppretter- og svar-entreprise. Kan sendes mellom entrepriser. |
| tasks | id, project_id, checklist_id, creator_enterprise_id, responder_enterprise_id, drawing_id, assigned_to, due_date, priority, status, sent_at, responded_at | Oppgaver med oppretter- og svar-entreprise. Tildeling, frist og prioritet. |
| document_transfers | id, document_type, document_id, from_enterprise_id, to_enterprise_id, sent_by, sent_at, received_at, message, status | Logg over sendinger av sjekklister/oppgaver mellom entrepriser. |
| images | id, parent_type, parent_id, object_id, file_url, thumbnail_url, gps_lat, gps_lng, gps_enabled, taken_at | Bilder med geolokasjon. Tilknyttes objekt, sjekkliste eller oppgave. |
| folders | id, project_id, parent_folder_id, name | Mappestruktur for dokumentlagring. |
| documents | id, folder_id, project_id, name, file_url, type | Dokumenter lagret i mappestrukturen. |
| users | id, name, email, role, organization_id | Brukere med roller og organisasjonstilknytning. |

3.2 Entrepriseflyt: Oppretter og Svar

Entrepriseflyten er en sentral del av systemet. Sjekklister og oppgaver har alltid to entrepriseroller: en oppretter og en svarer. Dette muliggjør formell kommunikasjon mellom entrepriser i et prosjekt.

3.2.1 Roller

Oppretter-entreprise (creator_enterprise_id): Entreprisen som initierer sjekklisten eller oppgaven. Typisk byggherre, hovedentreprenør eller prosjektleder som definerer hva som skal kontrolleres eller utføres.

Svar-entreprise (responder_enterprise_id): Entreprisen som mottar og besvarer. Typisk underentreprenør (UE) eller fagentreprise som utfører arbeidet og dokumenterer resultatet.

3.2.2 Arbeidsflyt

Flyten for sending av sjekklister/oppgaver mellom entrepriser:

- Oppretter velger mal og fyller inn relevante felt

- Oppretter velger svar-entreprise fra prosjektets entrepriseliste

- Dokumentet sendes – status endres til «Sendt», tidsstempel lagres

- Svar-entreprise mottar varsel og ser dokumentet i sin innboks

- Svar-entreprise fyller ut, legger til bilder/kommentarer og besvarer

- Status endres til «Besvart» med tidsstempel

- Oppretter vurderer svaret: Godkjent, Avvist (med kommentar), eller Krever ny runde

3.2.3 Statusverdier for dokumentflyt

| Status | Satt av | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Utkast | Oppretter | Sjekkliste/oppgave er under utarbeidelse, ikke sendt. |
| Sendt | Oppretter | Sendt til svar-entreprise. Venter på mottakelse. |
| Mottatt | System | Svar-entreprise har åpnet dokumentet. |
| Under arbeid | Svarer | Svar-entreprise har begynt å fylle ut. |
| Besvart | Svarer | Svar-entreprise har fullført og sendt tilbake. |
| Godkjent | Oppretter | Oppretter har godkjent svaret. Sjekkliste/oppgave er lukket. |
| Avvist | Oppretter | Oppretter har avvist svaret. Returneres med kommentar for ny runde. |
| Lukket | Oppretter | Endelig lukket. Ingen flere endringer mulig. |

3.2.4 Tabell: document_transfers (sendingslogg)

Hver gang et dokument sendes mellom entrepriser logges dette i document_transfers. Dette gir full sporbarhet og historikk over all kommunikasjon.

| Felt | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Unik identifikator |
| document_type | ENUM | 'checklist' eller 'task' |
| document_id | UUID | Referanse til sjekklisten eller oppgaven |
| from_enterprise_id | UUID (FK) | Avsender-entreprise |
| to_enterprise_id | UUID (FK) | Mottaker-entreprise |
| sent_by | UUID (FK) | Brukeren som sendte dokumentet |
| sent_at | TIMESTAMP | Tidspunkt for sending |
| received_at | TIMESTAMP | Tidspunkt mottaker åpnet dokumentet (null til åpnet) |
| message | TEXT | Valgfri melding/kommentar ved sending |
| status | ENUM | 'sent', 'received', 'responded', 'approved', 'rejected' |
| transfer_type | ENUM | 'initial' (førstegangssending), 'response' (svar), 'rejection' (retur), 'resubmit' (ny innsending) |

4. Rapportobjekter (15 typer)

Hvert objekt har en overskrift og en definert funksjon. Objektene dras inn i en tom mal på PC for å bygge sjekklister og rapporter.

| # | Objekttype | Funksjon | Felt/Konfigurasjon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekstfelt | Fritekst for beskrivelser og notater | Overskrift, plassholder, maks tegn, obligatorisk |
| 2 | Kamerafelt | Ta bilde direkte fra appen. Komprimeres automatisk. | Overskrift, maks antall bilder, GPS på/av, komprimeringsmål (KB) |
| 3 | Bildevelger | Velg eksisterende bilde fra galleri | Overskrift, maks antall, filtypebegrensning |
| 4 | Avkrysning | Ja/Nei eller OK/Avvik-valg | Overskrift, valg-alternativer, standardverdi |
| 5 | Flervalg | Nedtrekksmeny med forhåndsdefinerte valg | Overskrift, alternativer (liste), flervalg/enkeltvalg |
| 6 | Tallverdi | Numerisk input for målinger | Overskrift, enhet (mm/m/stk), min/maks, desimaler |
| 7 | Dato/Tid | Dato- og/eller tidsvelger | Overskrift, format (dato/tid/begge), standardverdi |
| 8 | Signatur | Digital signering på touchskjerm | Overskrift, obligatorisk, lagres som bilde |
| 9 | Lokasjonsvelger | Pek på tegning for å markere posisjon | Overskrift, tilknyttet tegning, pin-ikon, farge |
| 10 | Kommentarfelt | Løpende kommentarer med tidsstempel | Overskrift, forfatter vises automatisk, sortering |
| 11 | Statusvelger | Åpen/Under arbeid/Lukket/Avvist | Overskrift, statusvalg (konfigurerbare), farger |
| 12 | Entreprisevelger | Koble til entreprise med rolle: Oppretter eller Svarer | Overskrift, rolle (creator/responder), filtrert på prosjekt, flervalg |
| 13 | Filvedlegg | Last opp vilkårlige filer (PDF, DWG osv.) | Overskrift, filtyper, maks størrelse |
| 14 | Tegningsreferanse | Lenke til tegning med markering | Overskrift, tegningsvelger, zoom-nivå |
| 15 | Seksjonsdeler | Visuell oppdeling av rapporten | Overskrift, linjestil, farge |

Merknad: Objekt #12 (Entreprisevelger) er oppdatert med støtte for to roller. Når en mal bygges på PC, legges det inn to entreprisevelger-objekter – ett for oppretter og ett for svarer. Dette definerer arbeidsflyten for dokumentet.

5. Applikasjonsstruktur

5.1 PC-applikasjon (Next.js webapplikasjon)

| Fane/Seksjon | Funksjonalitet |
| --- | --- |
| Dashboard | Oversikt over prosjekter, nylige aktiviteter, varsler og statistikk. |
| Prosjekter | Opprett/rediger prosjekter med unikt nummer og navn. Administrer entrepriser. |
| Malbygger | Drag-and-drop-editor for å bygge sjekkliste- og rapportmaler med objekter. |
| Tegninger | Last opp, versjonsstyr og organiser tegninger per prosjekt. |
| Sjekklister | Opprett, send til entreprise, filtrer og eksporter. Oppretter-/svarvisning. |
| Oppgaver | Opprett, tildel entreprise, prioriter og følg opp. Kanban-visning. |
| Innboks | Mottatte sjekklister/oppgaver fra andre entrepriser. Oversikt over ventende svar. |
| Sendte | Oversikt over sendte dokumenter med status. Spør ventende, besvarte, godkjente. |
| Dokumenter | Mappestruktur for lagring av filer. Søk og filtrering. |
| Rapporter | Generer PDF-rapporter fra utfylte sjekklister. Historikk og versjoner. |
| Administrasjon | Brukere, roller, organisasjonsinnstillinger og integrasjoner. |

5.2 Mobil-/nettbrettapplikasjon (Expo/React Native)

| Fane/Seksjon | Funksjonalitet |
| --- | --- |
| Mine prosjekter | Liste over tilknyttede prosjekter med hurtigfilter. |
| Innboks | Mottatte sjekklister/oppgaver. Varsling ved nye dokumenter. |
| Sjekklister | Utfylling av sjekklister i felt. Kamera integrert i objekter. |
| Oppgaver | Se og oppdater tildelte oppgaver. Ta bilder og legg til kommentarer. |
| Kamera | Hurtigkamera med automatisk komprimering og GPS-tagging. |
| Tegninger | Visningsmodus for tegninger med zoom og pin-plassering. |
| Synkronisering | Status for offline-data. Manuell/automatisk synkronisering. |

6. Bildehåndtering

6.1 Komprimeringsflyt

Når brukeren tar et bilde med mobilen, skjer følgende automatisk:

- Bilde tas med expo-camera (fulloppsløsning)

- expo-image-manipulator resizer til maks 1920px bredde

- Iterativ komprimering: kvalitet justeres ned til filstørrelse er 300–400 KB

- GPS-koordinater hentes fra expo-location (hvis aktivert)

- Bilde lagres lokalt i SQLite med metadata

- Synkroniseres til server/S3 når nett er tilgjengelig

6.2 GPS-tagging

Alle bilder får en geolokalisert tag med breddegrad, lengdegrad og tidsstempel. GPS-tagging kan deaktiveres på objektnivå i rapportmalen (f.eks. for interiorfoto eller sensitiv lokasjon). Innstillingen styres per objekt og kan også overstyres per prosjekt.

7. Sortering og filtrering

| Filtreringskriterie | Gjelder for |
| --- | --- |
| Dato | Sjekklister, oppgaver, bilder – sorter etter opprettelsesdato |
| Prosjekt | Alle data filtreres per prosjekt |
| Sjekkliste | Vis kun data tilknyttet en bestemt sjekkliste |
| Oppgave | Filtrer på oppgavestatus, prioritet, type |
| Lokasjon | Basert på GPS-data eller tegningsposisjon |
| Opprettet av | Hvem som opprettet sjekklisten eller oppgaven |
| Entreprise | Filtrer på oppretter-entreprise eller svar-entreprise |
| Tegning | Vis kun sjekklister/oppgaver tilknyttet en spesifikk tegning |
| Status (flyt) | Filtrer på dokumentstatus: Utkast, Sendt, Mottatt, Under arbeid, Besvart, Godkjent, Avvist |

8. Implementeringsplan

Prosjektet anbefales gjennomført i 6 faser over ca. 7–10 måneder, avhengig av teamstørrelse. Entrepriseflyten er integrert i fase 1–3.

| Fase | Navn | Varighet | Leveranser |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundament | 4–5 uker | Database-skjema inkl. entrepriseflyt og document_transfers. Backend-API, autentisering, prosjektoppsett. |
| 2 | Malbygger (PC) | 4–6 uker | Drag-and-drop editor med alle 15 objekttyper inkl. entreprisevelger med roller. Forhåndsvisning. |
| 3 | Mobil-app (kjerne) | 5–7 uker | Expo-app med kamera, komprimering, GPS, offline SQLite, sjekkliste-utfylling, innboks for mottatte dokumenter. |
| 4 | Tegninger og entrepriser | 3–4 uker | Tegningsopplasting/visning, lokasjonsmarkering, entrepriseadministrasjon, mappestruktur. |
| 5 | Synk, filtrering og flyt | 4–5 uker | Offline-synk, konfliktløsning, avansert filtrering inkl. status-flyt, push-varsler ved mottatt dokument. |
| 6 | Polering og lansering | 3–4 uker | PDF-eksport, brukertest, ytelsesoptimalisering, App Store/Google Play-publisering. |

8.1 Detaljert fasebeskrivelse

Fase 1: Fundament (uke 1–5)

- PostgreSQL-database med alle tabeller inkl. document_transfers

- Backend-API med CRUD for alle enheter + entrepriseflyt-endepunkter

- Sendingslogikk: API for å sende, motta, besvare, godkjenne og avvise dokumenter

- Autentisering med JWT og rollebasert tilgang

- S3/MinIO for fillagring med presigned URLs

- CI/CD-pipeline med automatiske tester

Fase 2: Malbygger på PC (uke 6–11)

- Next.js-applikasjon med delt komponentbibliotek

- Drag-and-drop med dnd-kit eller react-beautiful-dnd

- Alle 15 objekttyper med konfigurasjonspanel

- Entreprisevelger-objekt med rolle-konfigurasjon (oppretter/svarer)

- Forhåndsvisning av ferdig sjekkliste/rapport

- Prosjektadministrasjon: opprette prosjekter, entrepriser, mappestruktur

Fase 3: Mobil-app (uke 12–18)

- Expo-prosjekt med expo-camera og expo-image-manipulator

- Iterativ bildekomprimering til mål 300–400 KB

- expo-location for GPS-tagging med mulighet for deaktivering

- Lokal SQLite-database for offline-bruk

- Rendering av sjekkliste-maler med alle objekttyper

- Innboks-visning for mottatte dokumenter fra andre entrepriser

- Send/besvar-funksjonalitet med statusoppdatering

Fase 4: Tegninger og entrepriser (uke 19–22)

- Tegningsopplasting med versjonering (PDF/DWG-støtte)

- Tegningsvisning på mobil med zoom, pan og pin-plassering

- Entrepriseadministrasjon med kontaktinfo og tilknytninger

- Mappestruktur for dokumentlagring med drag-and-drop

Fase 5: Synkronisering, filtrering og flyt (uke 23–27)

- Robust offline-til-online synkronisering med konfliktløsning

- Avansert filtrering inkl. entrepriseflyt-status (sendt/mottatt/besvart/godkjent)

- Full-tekst søk på tvers av prosjekter

- Push-varsler for nye dokumenter, statusendringer og påminnelser

Fase 6: Polering og lansering (uke 28–31)

- PDF-rapportgenerering med alle bilder, data og entrepriseinformasjon

- Brukertest med reelle prosjektledere, entreprenører og feltarbeidere

- Ytelsesoptimalisering og sikkerhetsvurdering

- Publisering på App Store, Google Play og web-hosting

9. Hosting og drift

| Komponent | Anbefalt | Alternativ | Est. kostnad/mnd |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend + API | Railway / Render | Hetzner VPS | $20–$50 |
| PostgreSQL | Supabase / Neon | Selvhostet | $0–$25 |
| Fillagring (S3) | AWS S3 / Cloudflare R2 | MinIO (selvhostet) | $5–$30 |
| Frontend (web) | Vercel | Cloudflare Pages | $0–$20 |
| Mobil-app | EAS (Expo) | Egen build-server | $0–$15 |

Total estimert driftskostnad: $25–$140/måned avhengig av bruk og hosting-valg.

10. Fremtidige utvidelser

Arkitekturen er designet for å støtte fremtidige behov:

- Dashboard med statistikk og KPI-er per prosjekt og entreprise

- AI-støttet bildeanalyse for automatisk kategorisering av avvik

- Integrasjon med BIM-modeller og prosjektstyringsverktøy

- E-postutsending av rapporter og varsler

- QR-kode-skanning for hurtig tilgang til sjekklister/lokasjoner

- Talenotat-objekt med tale-til-tekst

- Multi-organisasjonsstøtte (SaaS-modell)

- Automatisk påminnelse ved utløpte frister på entrepriseoppgaver

- API for tredjepartsintegrasjoner

11. Anbefalte neste steg

- Godkjenn teknologistakk og arkitektur

- Detaljspesifiser objekttypene med alle felt og valideringer

- Definer entrepriseflytens forretningsregler i detalj

- Sett opp utviklingsmiljø: monorepo med Turborepo (web + mobil + api)

- Start med Fase 1: Database og API-fundament inkl. entrepriseflyt

- Lag wireframes/prototyper for PC-malbygger, mobil-app og innboks